| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| _16 мая 2024 года_ | пгт Лучегорск | № | _459-па_ |

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 22 июня 2023 года                      № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа

на 2023-2026 годы» в новой редакции

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 22 февраля 2023 года № 177-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Пожарского муниципального округа и пересмотром планов работ, администрация Пожарского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» в новой редакции (далее по тексту – Программа), утвержденную постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 22 июня 2023 года № 690-па, следующие изменения:

1.   Приложение 1 к Программе изложить в редакции Приложения 1                     к настоящему постановлению.

- Отделу информационных технологий администрации Пожарского муниципального округа настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пожарского муниципального округа Приморского края.

- Общему отделу администрации Пожарского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в газете «Победа».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Пожарского муниципального округа                                        В.М. Козак

Приложение 1

к постановлению

администрации Пожарского

муниципального округа Приморского края

от «_16_» _мая_2024 года  №_459-па_

Приложение 1

к муниципальной программе

«Дороги местного значения Пожарского муниципального округа» на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального округа

Приморского края

от «22» июня 2023 года № 690-па

- Мероприятия муниципальной программы

- «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа» на 2023-2026 годы

- Таблица № 1

- Мероприятия по содержанию дорог Пожарского муниципального округа

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Всего, руб. | - Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |
| - 1 | - пгт Лучегорск, в том числе: | - 42 954 504,00 | - 10 388 321,00 | - 10 045 858,00 | - 11 039 375,00 | - 11 480 950,00 |
| - 1.1 | - пгт Лучегорск | - 26 810 753,54 | - 6 477 931,00 | - 6 321 861,00 | - 6 868 118,40 | - 7 142 843,14 |
| - 1.2 | - индивидуальный поселок | - 9 612 474,04 | - 2 261 141,00 | - 2 259 364,00 | - 2 496 063,44 | - 2 595 905,60 |
| - 1.3 | - Лучегорск-Благовещенка | - 6 156 774,69 | - 1 560 630,00 | - 1 376 343,00 | - 1 578 334,16 | - 1 641 467,53 |
| - 1.4 | - к новому месту захоронения | - 374 501,73 | - 88 619,00 | - 88 290,00 | - 96 859,00 | - 100 733,73 |
| - 2 | - Текущее содержание дорог села – всего, в. т.ч.: | - 37 387 657,27 | - 11 199 907,77 | - 7 032 713,5 | - 9 424 344,00 | - 9 730 692,00 |
| - 2.1 | - Светлогорский т/о |  | - 294 966,00 | - 566 772,5 | - 680 508,80 | - 702 629,68 |
| - 2.2 | - Федосьевский т/о |  | - 3 313 102,19 | - 1 577 409,00 | - 1 875 055,01 | - 1 936 005,55 |
| - 2.3 | - Нагорненский т/о |  |  | - 658825,00 | - 786 892,32 | - 812 471,04 |
| - 2.4 | - Игнатьевский т/о |  |  | - 803 946,00 | - 979 826,15 | - 1 011 676,38 |
| - 2.5 | - Пожарский т/о |  |  | - 1 295 887,00 | - 1 541 569,13 | - 1 591 679,38 |
| - 2.6 | - Губеровский т/о |  |  | - 968 754,00 | - 1 162 444,61 | - 1 200 231,03 |
| - 2.7 | - Соболинский т/о |  | 7 591 839,58 | - 296 073,50 | - 631 785,49 | - 652 322,31 |
| - 2.8 | - Краснояровский т/о |  |  | - 331 990,00 | - 697 768,18 | - 720 449,83 |
| - 2.9 | - В. Перевальский т/о |  |  | - 532 326,00 | - 1 068 493,89 | - 1 103 226,36 |
| - 3 | - Текущее содержание межпоселенческих дорог – всего, в т.ч.: |  |  | - 6 630 613,00 | - 5 568 224,00 | - 5 790 953,00 |
| - 3.1 | - 22 - 44 км Федосьевка – В. Перевал |  |  | - 1 119 424,00 | - 832 926,90 | - 866 243,13 |
| - 3.2 | - 44 – 118,2 В. Перевал- Ясеневый |  |  | - 4 885 628,00 | - 4 197 204,07 | - 4 365 093,12 |
| - 3.3 | - Ясеневый - Соболиный |  |  | - 625 561,00 | - 538 093,04 | - 559 616,76 |
| - 4 | - Очистка кюветов и дорожного покрытия от льда по ул. Дачная, ул. Новая, ул. Садовая пгт Лучегорск | - 678 815,00 | - 0,00 | - 678 815,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Итого: |  | - 99 010 035,77 | - 21 588 228,77 | - 24 387 269,00 | - 26 031 943,00 | - 27 002 595,00 |

- Таблица № 2

- Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

- на территории Пожарского муниципального округа

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Всего, руб. | - Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |
| - 1 | - Ямочный ремонт, в том числе: | - 3 819 194,92 | - 1 113 717,0 | - 946 477,92 | - 857 500,00 | - 857 500,00 |
| - 1.1 | - Пгт Лучегорск в весенний период | - 1 980 408,87 | - 474 629,00 | - 546 079,87 | - 480 000,00 | - 480 000, 00 |
| - 1.2 | - Пгт Лучегорск в осенний период | - 261 750,00 | - 261 750,00 |  |  |  |
| - 1.3 | - Индивидуальный поселок | - 1 532 736,05 | - 377 338,00 | - 400 398,05 | - 377 500,00 | - 377 500,00 |
| - 2 | - Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии | - 711 165,08 | - 191 775,80 | - 135 389,08 | - 192 000,00 | - 192 000,00 |
| - 3 | - Нанесение горизонтальной разметки для пешеходных переходов (белый и желтый цвет) в весенний период. | - 1 947 290,40 | - 400 000,00 | - 536 390,40 | - 412 000,00 | - 412 000,00 |
| - 4 | - Нанесение горизонтальной разметки для пешеходных переходов (белый и желтый цвет) в осенний период | - 693 490,80 | - 693 490,80 |  |  |  |
| - 5 | - Установка и ремонт дорожных знаков | - 1 236 531,08 | - 220 757,48 | - 367 773,60 | - 324 000,00 | - 324 000,00 |
| - 6 | - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Пожарского муниципального округа | - 364 000,00 | - 364 000,00 |  |  |  |
| - 7 | - Приобретение водоналивных барьеров | - 186 900,00 |  | - 186 900,00 |  |  |
| - Итого: |  | - 8 727 672,28 | - 2 983 741,08 | - 2 172 931,00 | - 1 785 500,00 | - 1 785 500,00 |

- Таблица № 3

- Устройство и ремонт проездов, заездов, остановок

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Всего, руб. | - Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год |
| - 1 | - Ремонт дороги (проезда) между МКД № 15 и МКД № 19 – 3 мкр. пгт Лучегорск | - 75 000,00 | - 75 000,00 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Проезд от улицы Ленина до улицы Героев Даманского напротив МКД № 3 3 мкр и проезд к МКД № 19 с улицы Окружной 3 мкр | - 1 013 787,60 | - 1 013 787,60 |  |  |  |
| - 3 | - Ремонт заездов, проездов, остановок |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Ремонт проезда от ул. 60 лет СССР до МБДОУ детский сад № 9 «Родничек» пгт Лучегорск ( 67 м) |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Ремонт проезда от ул. Ленина до МКД 3 37 4 мкр. Пгт Лучегорск ( 47м) |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Ремонт проезда вдоль 2 административного здания со стоянками пгт Лучегорск (70м) |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Проезд от МКД № 4 - 2 мкр. до МКД № 3 – 2 мкр. пгт Лучегорск | - 44 000,00 | - 44 000,00 |  |  |  |
| - Итого: |  | - 1 132 787,60 | - 1 132 787,60 | - 0 | - 0 | - 0 |

Таблица № 4

Ремонт дорог населенных пунктов

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, руб. | Объем финансирования, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Ремонт дорог населенных пунктов в том числе: | 6 408 489,47 | 3 523 870,27 | 2 884 619,20 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ремонт дороги по ул. Горняков пгт Лучегорск | 120 853,20 | 120 853,20 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дороги по ул. Ракетная совхоз Пожарский | 81 105,80 | 81 105,80 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Новая с. Игнатьевка | 87 104,80 | 87 104,80 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Лермонтова с. Пожарское | 457 579,20 | 457 579,20 |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ с. Пожарское | 866 305,20 | 866 305,20 |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт по ул. Энтузиастов пгт Лучегорск | 899 999,00 | 899 999,00 |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дороги на кладбище с. Новостройка | 222 154,40 | 222 154,40 |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт дороги на с. Олон | 135 094,60 | 135 094,60 |  |  |  |
| 1.9 | Иное | 1 062 132,47 | 653 674,07 | 408 458,40 |  |  |
| 1.10 | Ремонт дороги пгт Лучегорск – с. Благовещенка (600 м) | 2 476 160,80 | 0 | 2 476 160,80 |  |  |
| Итого: |  | 6 408 489,47 | 3 523 870,27 | 2 884 619,20 | 0 | 0 |

Гранты на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией

проектов, инициируемых жителями Приморского края, по решению вопросов местного значения

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, руб. | Объем финансирования, средства краевого бюджета руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения – ул. Первостроителей от дома №1 до дома №4. | 750 000,00 | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения – ул. Первостроителей от дома №5 до дома №11. | 750 000,00 | 750 000,00 |  |  |  |
| Итого: |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 |

- Мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по Пожарскому муниципальному округу на 2023 год

- (на условии софинансирования)

- Таблица № 1

- Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт

| - № - п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Всего | Средства краевого бюджета, - руб. | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ремонт автомобильной дороги «Федосьевка-Верхний Перевал» (от 25,5 км до 28 км). Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 9 км по направлению на запад от здания школы по ул. Школьная, 2 с. Верхний Перевал | 7 911 229,08 | 7 832 116,79 | 79 112,29 |
| - 2 | - Ремонт автомобильной дороги «Федосьевка-Верхний Перевал» (от 28 км до 29,4 км). Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 9 км по направлению на запад от здания школы по ул. Школьная, 2 с. Верхний Перевал | 10 722 427,21 | 10 615 202,94 | 107 224,27 |
| - 3 | - Ремонт автомобильной дороги «Верхний Перевал-Ясеневый» (49,4 км до 50,0 км). Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 29,5 км по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Лесная, д.4 с. Ясеневый | 5 465 812,16 | 5 411 154,04 | 54 658,12 |
| - 4 | - Ремонт автомобильной дороги «Верхний Перевал-Ясеневый» (50,4 км до 57,4 км). Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 29,5 км по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Лесная, д.4 с. Ясеневый | 27 168 725,55 | 26 897 038,29 | 271 687,26 |
|  | - Итого: | 51 268 194,0 | 50 755 512,06 | 512 681,94 |

- Таблица № 2

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| - № п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | - Всего | Средства краевого бюджета, - руб. | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Сооружения дорожного транспорта – дороги местного значения – проезд с улицы Поликлинической вдоль нежилого здания № 1 МКД № 3, 5, 10, 11, 13 7 микрорайона с выездом на улицу Поликлиническая | - 6 053 200,0 | - 5 992 668,00 | - 60 532,00 |
| - 2 | Сооружения дорожного транспорта – дорога местного значения – проезд от ул. Перспективная вдоль МКД №9 до нежилого помещения №11 (детский сад № 10 «Сказка») 3 мкр.) | - 1 838 889,74 | - 1 820 500,84 | - 18 388,90 |
| - 3 | Дорога местного значения – проезд от МСП к магазину «Елена» (от поворота к МКД № 9) | 686 268,66 | 679 405,98 | 6 862,68 |
|  | Итого: | 8 578 358,40 | 8 492 574,82 | 85 783,58 |

- Таблица № 3

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

| - № п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | - Всего | Средства краевого бюджета, - руб. | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Автомобильная дорога местного значения – улица Окружная, пгт Лучегорск | 6 782 482,66 | 6 714 657,83 | 67 824,83 |
| - 2 | - Автомобильная дорога – улица Юбилейная от ул. Партизанской до ж/д № 63 с. Федосьевка. | 2 474 398,59 | 2 449 654,61 | 24 743,98 |
| - 3 | - Автомобильная дорога – улица Комарова от ж/д №1 до ул. Партизанской с. Федосьевка. | 844 128,85 | 835 687,56 | 8 441,29 |
|  | - Итого: | 10 101 010,10 | 10 000 000,00 | 101 010,10 |

- Таблица № 4

- Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям

| - № п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | - Всего | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Дорога к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, - пгт Лучегорск | - 72 727,28 | - 72 727,28 |
|  | - итого | - 72 727,28 | - 72 727,28 |

Приложение 2

к постановлению

администрации Пожарского

муниципального округа Приморского края

от «_16_» _мая_2024 года №_459-па_

Приложение 2

к муниципальной программе

«Дороги местного значения Пожарского муниципального округа» на 2023-2026 годы,

утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального округа

Приморского края

от «22» июня 2023 года № 690-па

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования по Пожарскому муниципальному

- округу на 2024 год (на условии софинансирования)

- Таблица № 1

- Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Средства краевого бюджета, - руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Федосьевка-Верхний Перевал» от 29,4 км до 30,4 км. Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно 9 км по направлению на запад от здания школы по ул. Школьная, 2 с. Верхний Перевал | 96 026 460,00 | 969 964,24 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Верхний Перевал-Ясеневый от 57,4 км до 61,2 км Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 29,5 км по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Лесная, д.4 с. Ясеневый |  |  |
|  | Итого: | 96 026 460,00 | 969 964,24 |

- Таблица № 2

- Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям

| - № п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Средства краевого бюджета, - руб. | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Дорога к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, - пгт Лучегорск | - 0 | - 72 728,00 |
|  | - Итого: | - 0 | - 72 728,00 |

- Таблица № 3

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

| - № п/п | - Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | - Всего | Средства краевого бюджета, - руб. | - Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 8 348 814,20 | 8 052 450,00 | 296 364,20 |
|  | - Итого: | 8 348 814,20 | 8 052 450,00 | 296 364,20 |

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования по Пожарскому муниципальному

- округу на 2025 год (на условии софинансирования)

- Таблица № 1

- Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Средства краевого бюджета, - руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Федосьевка-Верхний Перевал» от 29,4 км до 30,4 км. Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 9 км по направлению на запад от здания школы по ул. Школьная, 2 с. Верхний Перевал | 429 449 262,75 | 800 000,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Верхний Перевал-Ясеневый от 57,4 км до 61,2 км Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 29,5 км по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Лесная, д.4 с. Ясеневый |  |  |
|  | Итого: | 429 449 262,75 | 800 000,00 |

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования по Пожарскому муниципальному

- округу на 2026 год (на условии софинансирования)

- Таблица № 1

- Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Средства краевого бюджета, - руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального округа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Федосьевка-Верхний Перевал» от 29,4 км до 30,4 км. Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 9 км по направлению на запад от здания школы по ул. Школьная, 2 с. Верхний Перевал | 731 688 163,90 | 1 000 000,00 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Верхний Перевал-Ясеневый от 57,4 км до 61,2 км. Местоположение: Приморский край, Пожарский район, примерно в 29,5 км по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Лесная, д.4 с. Ясеневый |  |  |
|  | Итого: | 731 688 163,90 | 1 000 000,00 |

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной программы

«Дороги местного значения Пожарского муниципального округа»

на 2023-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение целевого показателя 2023 год | Значение целевого показателя 2024 год | Значение целевого показателя 2025 год | Значение целевого показателя 2026год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание дорог, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт Лучегорск | м | 23 002,7 | 23 002,7 | 23 002,7 | 23 002,7 |
| 1.2 | индивидуальный поселок | м | 16 033,0 | 16 033,0 | 16 033,0 | 16033,0 |
| 1.3 | Лучегорск-Благовещенка | м | 9 132,0 | 9 132,0 | 9 132,0 | 9 132,0 |
| 1.4 | к новому месту захоронения | м | 630,32 | 630,32 | 630,32 | 630,32 |
| 1.5 | дорог(улиц) с. Верхний Перевал и автомобильной дороги Федосьевка- В.Перевал (22 км-44 км) | м | 30 800,0 | 30 800,0 | 30 800,0 | 30 800,0 |
| 1.6 | дорог (улиц) с. Губерово, с. Пожарское, с. Игнатьевка, с. Федосьевка | м | 74 119,0 | 74 119,0 | 74 119,0 | 74 119,0 |
| 1.7 | дорог (улиц) с. Светлогорье | м | 6 330,0 | 6 330,0 | 6 330,0 | 6 330,0 |
| 1.8 | дорог (улиц) с. Красный Яр, с. Соболиный и автомобильных дорог В.Перевал-Ясеневый (44 км-118,2 км), Ясеневый-Соболиный | м | 99 517,0 | 99 517,0 | 99 517,0 | 99 517,0 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ямочный ремонт | м | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.2 | заливка трещин | м | 1 413,0 | 1413,0 | 1413,0 | 1413,0 |
| 2.3 | нанесение горизонтальной разметки для пешеходных переходов (белый и желтый цвет), разметка проезжей части | м2 м | 2700,80 24750 | 1350,40 12375 | 1350,40 12375 | 1350,40 12375 |
| 2.4 | установка и ремонт дорожных знаков | шт | новые – 20 ремонт – 35 | новые – 20 ремонт – 35 | новые – 20 ремонт – 35 | новые –20 ремонт – 35 |
| 2.5 | разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Пожарского муниципального округа | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования | м2 | 58 400 | 58 400 | 58 400 | 58400 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | м2 | 4 014 |  |  |  |
| 5 | Ремонт дорог населенных пунктов | м2 | 10 791 |  |  |  |