Приложение 8

к нормативному правовому акту Думы

Пожарского муниципального округа

от 27.05.2025 № 299-НПА

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Пожарского муниципального округа за 2024 год

тыс. руб.

| Направления расходования бюджетных ассигнований | Фактический остаток средств дорожного фонда на 01.01.2024 | Плановые поступления на 2024 год | Фактически поступило за 2025 год | План бюджетных ассигнований | Исполнено за 2024 год | Остаток к расходованию на 31.12.2024 | Фактический остаток средств дорожного фонда на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2+3) | 6 | 7=5-6 | 8=(2+4)-6 |
| Доходы: | 4 063,89 | 133 076,58 | 133 216,56 |  |  |  |  |
| акцизы | 4 063,89 | 28 997,67 | 29 137,65 |  |  |  |  |
| субсидии -всего, в т.ч.: |  | 104 078,91 | 104 078,91 |  |  |  |  |
| - проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования до сельских населе- ных пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт |  | 96 026,46 | 96 026,46 |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования насе-ленных пунктов |  | 8 052,45 | 8 052,45 |  |  |  |  |
| Расходы: |  |  |  | 137 140,47 | 133 923,01 | 3 217,46 | 3 357,44 |
| 1. содержание дорог и иные дорожно-эксплуатационные работы за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 25 756,89 | 22 990,08 | 2 766,81 |  |
| 2. ремонт дорог, проездов, заездов, остановок за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 5 162,30 | 4 768,66 | 393,64 |  |
| 3. организация безопасного движе-ния транспортных средств и пешеходов за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 1 091,07 | 1 034,06 | 57,01 |  |
| 4. проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования до сельских населен- ных пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт, в т.ч: |  |  |  | 96 996,42 | 96 996,42 | 0,00 |  |
| дорожный фонд ПК |  |  |  | 96 026,46 | 96 026,46 | 0,00 |  |
| дорожный фонд ПМО |  |  |  | 969,96 | 969,96 | 0,00 |  |
| 5. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: |  |  |  | 8 133,79 | 8 133,79 | 0,00 |  |
| дорожный фонд ПК |  |  |  | 8 052,45 | 8 052,45 | 0,00 |  |
| дорожный фонд ПМО |  |  |  | 81,34 | 81,34 | 0,00 |  |