ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20 мая 2024 год							                            № 47 (э)

По результатам экспертизы проекта постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа от 22.06.2023г. № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» в новой редакции»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа от 22.06.2023г. № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» в новой редакции» подготовлено в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее - Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ);

Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном округе, утвержденным нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 8.11.2022г. № 13 - НПА (далее – Положение о бюджетном процессе);

Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального округа, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 30.09.2022 г. № 05 - НПА).

Заключение

Согласно пояснительной записке изменения в муниципальную программу вносятся в связи с подготовкой нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального округа от 15.12.2023г. № 186-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 22.02.2023г. № 177-па (далее – Порядок № 177-па)

В ходе экспертизы Контрольно – счетной палатой Пожарского муниципального округа установлено следующее:

В соответствии с ч. 3 Порядка № 177-па муниципальная программа имеет следующую структуру:

- паспорт (краткое изложение основных разделов муниципальной программы) по форме согласно Приложению 1 к Порядку № 177-па;

- текстовая часть.

В целом структура предложенного проекта программы соответствует требованиям, установленного Порядка.

Заказчиком программы согласно паспорту, является администрация Пожарского муниципального округа.

Срок реализации Программы определен 2023 – 2026 годы.

Основной целью программы является организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Пожарского муниципального округа

Предложенные Приложением 1 к проекту постановления, программные мероприятия соответствуют целям данной муниципальной программы.

Реализация программы планируется за счет средств бюджета Приморского края и средств бюджета Пожарского муниципального округа.

Общий объем финансирования программы согласно проекта постановления определен в сумме 1 455 598 248,79 руб., в том числе:

- 1 335 964 423,53 руб. – средства бюджета Приморского края;

- 119 633 825,26 руб. - средства бюджета Пожарского муниципального округа.

Объем финансирования по годам реализации согласно предложенного проекта составляет:

2023 год – 100 748 917,5 руб., в том числе:

- 70 748 086,88 руб. - средства бюджета Приморского края;

- 30 000 830,62 руб. - средства бюджета Пожарского муниципального округа;

2024 год – 135 306 366,64 руб., в том числе:

- 104 078 910,0 руб. - средства бюджета Приморского края;

- 31 227 456,64 руб. - средства бюджета Пожарского муниципального округа;

2025 год – 458 066 705,75 руб., в том числе:

- 429 449 262,75 руб. - средства бюджета Приморского края;

- 28 617 443,0 руб. - средства бюджета Пожарского муниципального округа;

2026 год – 761 476 258,9 руб., в том числе:

- 731 668 163,90 руб. - средства бюджета Приморского края;

- 29 788 095,00 руб. - средства бюджета Пожарского муниципального округа.

На дату подготовки настоящего заключения в Думу Пожарского муниципального округа внесен проект нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального округа от 15.12.2023 года № 186-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию мероприятий данной муниципальной программы предложены бюджетные ассигнования в сумме 1 354 849,33 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Приморского края – 1 265 216,33 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 89 633,00 тыс. руб.

- 2024 год – 135 306,37 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Приморского края – 104 078,91 тыс. руб.; за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа – 31 227,46 тыс. руб.;

- 2025 год – 458 066,70 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Приморского края – 429 449,26 тыс. руб., за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа – 28 617,44 тыс. руб.;

- 2026 год – 761 476,26 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Приморского края – 731 688,16 тыс. руб., за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа – 29 788,1 тыс. руб.

Таким образом, объемы финансирования, предложенные проектом постановления администрации Пожарского муниципального округа, соответствуют бюджетным ассигнования, предусмотренным на реализацию данной муниципальной программы проектом нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального округа от 15.12.2023 года № 186-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно пояснительной записке предлагается внести изменения в объемы финансирования на 2024 год на реализацию следующих мероприятий:

1. Увеличить плановые назначения за счет средств местного бюджета (акцизы) в размере 443 581,00 руб., в том числе:

- монтаж водопропускной трубы, расположенной по дороге ул.Новая с. Игнатьевка – 183 513,00 руб.;

- монтаж водопропускной трубы, расположенной по проезду в районе МКД № 10 ул. Заводская с. Новостройка – 260 068,00 руб.

2. Перенести экономию денежных средств, образовавшуюся по результатам торгов по мероприятию «Нанесение горизонтальной разметки для пешеходных переходов (белый и желтый цвет) в весенний период», в размере  186 900,00 руб. на  приобретение водоналивных барьеров для осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств во время проведения массовых шествий, празднований на улицах пгт Лучегорск, в целях организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Пожарского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-фз «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В качестве обоснования потребности финансовых средств разработчиком представлены:

- пояснительная записка о необходимости увеличения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «Монтаж водопропускной трубы, расположенной по дороге ул.Новая с. Игнатьевка», «Монтаж водопропускной трубы, расположенной по проезду в районе МКД № 10 ул. Заводская с. Новостройка» и локальные сметные расчеты;

- коммерческие предложения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на реализацию мероприятия «приобретение водоналивных барьеров».

При подсчете итоговых значений в таблицах Приложения 1 к проекту постановления Контрольно-счетной палатой выявлены счетные ошибки.

В таблице № 1 приложения 1 к проекту постановления:

- при подсчете итоговых значений п. 2 «Текущее содержание дорог села – всего, в т.ч:» в столбце «всего, руб.» следует считать 37 386 925,91 (по расчетам разработчика – 37 386 926,77); «2024 год» следует считать 7 031 983,00 (по расчетам разработчика – 7 032 713,5); «2025 год» – 9 424 343,58 (по расчетам разработчика – 9 424 344,00); «2026 год» – 9 730 691,56 (по расчетам разработчика – 9 730 692,00);

- при подсчете итоговых значений таблицы в столбце «всего, руб.» следует считать 99 010 034,93 (по расчетам разработчика – 99 010 035,77); «2025 год» следует считать 26 031 942,59 (по расчетам разработчика – 26 031 943,00); «2026 год» – 27 002 594,57 (по расчетам разработчика – 27 002 595,00).

В таблице № 2 приложения 1 к проекту постановления:

- при подсчете итоговых значений п. 1 «Ямочный ремонт, в том числе:» в столбце «всего, руб.» следует считать 3 775 194,92 (по расчетам разработчика – 3 819 194,92);

- в столбце «всего, руб.» п. 1.1 «пгт Лучегорск в весенний период» следует считать 1 980 708,87 (по расчетам разработчика – 1 980 408,87);

- в столбце «всего, руб.» п. 2 «Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии» следует считать 711 164,88 (по расчетам разработчика – 711 165,08);

- в столбце «всего, руб.» п. 3 «Нанесение горизонтальной разметки для пешеходных переходов (белый и желтый цвет) в весенний период» следует считать 1 760 390,40 (по расчетам разработчика – 1 947 290,40);

- при подсчете итоговых значений таблицы в столбце «всего, руб.» следует считать 8 727 672,08 (по расчетам разработчика – 8 727 672,28).

В таблице № 4 приложения 1 к проекту постановления:

- при подсчете итоговых значений п. 1 «Ремонт дорог населенных пунктов в том числе:» в столбце «всего, руб.» следует считать 6 592 002,47 (по расчетам разработчика – 6 408 489,47); «2024 год» следует считать 3 068 132,20 (по расчетам разработчика – 2 884 619,20);

- в столбце «всего, руб.» п. 1.11 «Монтаж водопропускной трубы, расположенной по дороге ул.Новая с. Игнатьевка» следует считать 183 513,00 (по расчетам разработчика – данные отсутствуют).

Одновременно, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии с паспортом программы в редакции, действующей на дату подготовки настоящего заключения, «Мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по Пожарскому муниципальному округу на 2023 год (на условиях софинансирования)», отражены в приложении 2 к данной муниципальной программе, в связи с чем, указанные мероприятия следует исключить из приложения 1 к предложенному проекту постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа от 22.06.2023г. № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы», путем внесения их в приложение 2.

Программа разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными статьей 16 закона № 131 - ФЗ.

Выводы

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления, Контрольно-счетная палата пришла к заключению, что в целом проект постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа от 22.06.2023г.   № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» в новой редакции» не противоречит действующему законодательству.

- При утверждении изменений в муниципальную программу, предлагаю учесть замечания, указанные в настоящем заключении.

Председатель Контрольно – счетной

палаты Пожарского муниципального округа 		                        О. А. Балуева

Исп. Фомина С.С.

тел.: 8 (42357)33062