Информация

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных администрации Пожарского муниципального округа в 2023 году, из бюджета Пожарского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Основание для проверки:

Бюджетный Кодекс РФ, Устав Пожарского муниципального округа, Положение «О Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального округа»; п.п. 2 ч. 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа на 2024 год.

Цель проверки: оценка соответствия запланированных мероприятий фактически произведенным расходам; установление на документальной основе объемов поступлений и произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы; установление законности, целевого назначения и эффективности использования бюджетных средств; оценка результативности проведенных мероприятий в рамках программы.

Предмет проверки: средства бюджета Пожарского муниципального округа, документы, подтверждающие выделение и использование средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Объекты проверки: администрация Пожарского муниципального округа.

Проверяемый период: 2023 год.

Срок проведения проверки: с 26 февраля 2024 года по 27 марта 2024 года.

Ответственные исполнители:

Балуева О.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа.

По результатам проверки составлен акт, который подписан главой Пожарского муниципального округа; начальником отдела учета и отчетности администрации Пожарского муниципального округа.

Разногласия по результатам контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа не поступали.

Результаты контрольного мероприятия:

Объем проверенных средств, направленных в 2023 году администрацией Пожарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы», составил 20 408,62 тыс. руб., из них: средства бюджета Приморского края – 20 049,15 тыс. руб., средства бюджета Пожарского муниципального округа – 359,47 тыс. руб.

Сумма финансовых нарушений возможных к оценке по результатам проверки составляет 6 066,22 тыс. руб.:

- превышение объема закупок, предусмотренного планом – графиком по КБК 198 0502 1490109605 243 над объемом доведенных лимитов бюджетных обязательств по данному КБК– 2 752,16 тыс. руб.;

- принято обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств – 2 861,06 тыс. руб. Данное нарушение может указывать на наличие признаков административного правонарушения, установленных ст. 15.15.10 КоАП РФ;

- неэффективные расходы – 453,0 тыс. руб.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой сделаны следующие основные выводы:

- Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы» разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными статьей 16 Закона № 131-ФЗ.

- Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета Приморского края и местного бюджета.

- Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, утвержденный паспортом программы, соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

- По результатам анализа исполнения программных мероприятий Контрольно-счетной палатой сделан вывод о том, что запланированные мероприятия исполнены не в полном объеме.

В 2023 году не завершен третий этап контракта заключенного администрацией Пожарского муниципального округа 13.04.2023г. на выполнение работ по капитальному ремонту котла КЕ -10/14 №2 котельной № 39 с. Новостройка.

- В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ и нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа от 16.12.2022г. № 44-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» руководителем финансового органа неправомерно внесено изменение в Сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете  путем увеличения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы на сумму 2 752,16 тыс. руб.

- В проверяемом периоде закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом-графиком закупок.

- Администрацией Пожарского муниципального округа в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 20 408, 59 тыс. руб.

Проведено 3 (три) процедуры осуществления закупок конкурентным способом, в виде аукционов в электронной форме с НМЦК 22 854,66 тыс. руб.

По результатам проведенных процедур Заказчиком заключено 3 муниципальных контракта на сумму 20 251,66 тыс. руб.

Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 22 854,66 тыс. руб., стоимость заключенных контрактов составила 20 251,66 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью заключенных контрактов) по итогам размещения муниципального заказа составила 2 603,0 тыс. руб. или 12,8%: от размещенных конкурентным способом заказов.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 600,00 тыс. руб.) в проверяемом периоде администрацией Пожарского муниципального округа заключено 3 договора на общую сумму 156, 9 тыс. руб.

Удельный вес проведенных конкурентным способом закупок в общем объеме закупок (в рамках реализации муниципальной программы) за рассматриваемый период составил 99,2%.

- В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведена выборочная проверка двух закупок, проведенных в электронной форме, по которым администрацией Пожарского муниципального округа заключены муниципальные контракты (работы по замене наземной теплосети котельной № 35 с. Игнатьевка и ремонт котла КЕ-10/14 № 2 котельной № 39 с. Новостройка).

В результате проверки установлены следующие нарушения:

  - В нарушение условий контрактов, явившихся предметом проверки, заказчиком не утверждался проект производства работ, приемка выполненных работ (этапов) осуществлялась при отсутствии письменного извещения о готовности к сдаче выполненных работ и при отсутствии полного пакета документации, установленной контрактом.

  - Подрядчиком (ООО «Компас») нарушались сроки выполнения работ (этапов), установленные п. 3.1.1 контракта, в результате нарушены сроки выполнения работ в целом по контракту, что привело к недостижению показателя результативности использования субсидий из краевого бюджета на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края, установленного Приложением № 3 к Соглашению от 10.01.2023г. (с изменениями).

  - Подрядчиками нарушались сроки направления заказчику документа о приемке выполненных работ(этапов), установленные контрактами.

  - Со стороны Заказчика допускались нарушения сроков оплаты по контрактам, что  может указывать на признаки административного правонарушения, установленные ст. 7.32.5 КоАП РФ.

- В ходе контрольного мероприятия установлен случай нарушения срока размещения информации и документов, размещение которых, предусмотрено Законом № 44-ФЗ, (требование подрядчика (ИП Саакян О.С.) об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное заказчику, документ, подтверждающий уплату такой неустойки), что может указывать на признаки административного правонарушения, установленные ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ.

- Кассовый расход на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2023 год составил 16 229,27 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Приморского края 15 884,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 345,17 тыс. руб.

В целом плановые назначения исполнены на 64,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (25 112,7 тыс. руб.).

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации Пожарского муниципального округа направлено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства.

Установленный срок представления информации о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах - не позднее 30 календарных дней со дня получения представления.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы Пожарского муниципального округа и председателя Думы Пожарского муниципального округа, Прокурору Пожарского района.