Информация

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в истекшем периоде 2024 года (с 01.01.2024г. по 15.08.2024г.) администрации Пожарского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы»

Основание для проверки:

Бюджетный Кодекс РФ, Устав Пожарского муниципального округа, Положение «О Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального округа»; п.п. 5 ч. 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа на 2024 год.

Цель проверки: оценка соответствия запланированных мероприятий фактически произведенным расходам; установление на документальной основе объемов поступлений и произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы; установление законности, целевого назначения и эффективности использования бюджетных средств; оценка результативности проведенных мероприятий в рамках программы.

Предмет проверки: средства бюджета Пожарского муниципального округа, документы, подтверждающие выделение и использование средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Объекты проверки: администрация Пожарского муниципального округа.

Проверяемый период: истекший период 2024 года (с 01.01.2024г. по 15.08.2024г.).

Срок проведения проверки: с 09 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года.

Ответственные исполнители:

Балуева О.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа.

Результаты контрольного мероприятия

Объем проверенных средств, направленных в истекшем периоде 2024 года администрации Пожарского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы», составил 8 860,64 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета и бюджета Приморского края – 2 989,46 тыс. руб., средства бюджета Пожарского муниципального округа – 5 871,18 тыс. руб.

Сумма финансовых нарушений возможных к оценке по результатам проверки составляет 279,4 тыс. руб.:

- объем произведенных расходов, не соответствующих целям муниципальной программы – 60,2 тыс. руб.;

- принято работ с нарушением условий контракта – 206,8 тыс. руб.;

- принято и оплачено фактически не выполненных работ (на дату подписания актов) – 12,4 тыс. руб.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой сделаны следующие основные выводы:

- Анализ нормативной базы, регламентирующей порядок организации деятельности по благоустройству территории Пожарского муниципального округа, показал, что принятые нормативные правовые акты в целом соответствуют нормам и требованиям действующего законодательства в сфере благоустройства.

- Анализ муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» на предмет соответствия Порядку принятия решений и разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 22.02.2023г. № 177-па, существенных отступлений не выявил.

- Запланированные паспортом программы мероприятия соответствуют целям муниципальной программы.

- Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, утвержденный паспортом программы на дату проверки, соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

Объем финансирования на 2024 год определен в размере 16 019,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета и бюджета Приморского края – 2 989,46 тыс. руб., средства бюджета округа – 13 030,34 тыс. руб.

Кассовый расход по состоянию на 15.08.2024 года составил 8 860,64 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Приморского края – 2 989,46 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 5 871,18 тыс. руб.

Общий процент исполнения программных мероприятий составил 55,3% от плановых назначений.

- Проверкой произведенных расходов за истекший период 2024 года установлено следующее.

  - В проверяемом периоде администрацией округа заключено 13 муниципальных контрактов на общую сумму 15 084,0 тыс. руб. Проведено пять процедур осуществления закупок конкурентным способом, в виде аукционов в электронной форме и запроса котировок в электронной форме с НМЦК 16 057,61 тыс. руб. По результатам электронных процедур заключено 5 муниципальных контракта на сумму 14 232,98 тыс. руб.

Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 16 507,61 тыс. руб., стоимость заключенных контрактов составила 14 232,98 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью заключенных контрактов) по итогам размещения муниципального заказа составила 2 274,63 тыс. руб. или 15,9% от размещенных конкурентным способом заказов.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (до 600,00 тыс. руб.) в проверяемом периоде администрацией Пожарского муниципального округа заключено 8 муниципальных контракта на общую сумму 851,02 руб.

5.2 Выборочной проверкой закупок, осуществленных в истекшем периоде 2024 года установлены отдельные замечания и нарушения требований действующего законодательства:

5.2.1 Муниципальный контракт № 01206000060240000090001 от 06.02.2024г. на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения для нужд Пожарского муниципального округа. Цена контракта 9 652 488,2 руб.

Оплачено на дату проверки выполненных работ на общую сумму 3 720 345,0 руб.

1. Нарушения и замечания при организации закупочной процедуры:

- по результатам проверки соблюдения порядка определения и обоснования НМЦК, установлено, что определение и обоснование НМЦК осуществлено с нарушением требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ч. 2.2 Положения об осуществлении закупок для обеспечения нужд Пожарского муниципального округа.

Нарушение порядка обоснования НМЦК может указывать на наличие признаков административного правонарушения, установленных ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ4

- в состав описания объекта закупки включены в том числе, реестр объектов благоустройства, подлежащих содержанию в 2024 году и задание на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства.

Выборочной проверкой соответствия объектов благоустройства, числящихся в реестре на предмет соответствия их с информацией, содержащейся в реестре муниципального имущества и данными бухгалтерского учета установлены расхождения.

Реестр объектов благоустройства (в части объектов благоустройства, расположенных на территории сельских населенных пунктов) не содержит информации о месте нахождения отдельных объектов (улица, ориентир и т.д.);

- в нарушение требований ст. 210, 296 Гражданского кодекса РФ в реестр объектов благоустройства и в задание на выполнение работ по благоустройству необоснованно включено объектов, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (памятники), общей площадью 431,22 кв. м.;

- в задание на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства включены мероприятия, не соответствующие целям муниципальной программы (посадка саженцев «Сад Памяти», организация панихид).

Организация панихид в соответствии с п. 1.12 ч. 1 Правил благоустройства не относится к мероприятиям по содержанию объектов благоустройства Пожарского муниципального округа.

Расходы на оплату указанных мероприятий в истекшем периоде 2024 года составили 60,2 тыс. руб.

В задание на выполнение работ по благоустройству включено мероприятие по побелке бордюрных камней краской для наружных работ.

При этом требования к составу краски не установлены.

Вывяленные в ходе проверки нарушения в части формирования реестра объектов благоустройства и задания на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства создают предпосылки к неэффективному и не целевому использованию бюджетных средств.

- Нарушения и замечания при исполнении муниципального контракта.

- в нарушение п. 2.1.1 контракта, ежемесячные графики выполнения работ на март, май 2024 года не содержат информацию о планируемых датах выполнения работ и объектах выполнение работ по содержанию которых планируется;

- график выкашивания травы на территории сельских населенных пунктов отсутствует;

- выборочной проверкой соблюдения установленного порядка приемки выполненных работ установлено, что в нарушение п. 2.1.1 контракта при выполнении работ по содержанию объектов благоустройства за март, май, июль 2024 года фотоотчеты формировались подрядчиком и направлялись в адрес заказчика не в полном объеме (имеющиеся фотоотчеты не дают представления о том когда выполнена съемка (до начала выполнения работ, во время выполнения работ или после завершения работ), место выполнения работ не обозначено);

- ежедневные акты на выполненные работ по благоустройству сельских населенных пунктов не содержат информации о месте (объектах) выполнения работ (ежедневные акты за март, май, июль с. Красный Яр, с. Светлогорье, с. Пожарское, с. Губерово);

- проверкой установлено, что подрядчиком нарушался график выкашивания травы за май 2024 года, одновременно объем, установленный графиком на май не выполнен (из запланированных к выкашиванию на май 110 930,72 кв.м, - выкошено согласно акту приемки выполненных работ (КС-2) от 26.06.2024г. – 28 363,7 кв.м.);

- в нарушение условий контракта ремонт МАФ осуществлялся при отсутствии документов, подтверждающих необходимость ремонта конкретных МАФ.

В акте приемки выполненных работ (КС-2) от 7.06.2024г. № 54, отсутствует информация о конкретных МАФ ремонт которых выполнен (лавочки, урны и т.д.);

- с нарушением условий контракта, а также при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт выполнения работ, заказчиком приняты и оплачены работы по побелке бордюрного камня: краской для наружных работ 1 раз (весна) – ул. 60 лет СССР (2960 пм), ул. Ленина (1482 пм), ул. Комсомольская (618 пм), ул. Поликлиническая (664,4 пм) на общую сумму 206 823,0 руб.;

- в проверяемом периоде за нарушение условий контракта заказчиком в адрес поставщика направлено две претензии с предложением уплатить штраф в общей сумме 10,0 тыс. руб. На дату проверки штрафы подрядчиком не оплачены.

5.2.2 Муниципальный контракт № 01206000060240000130001 от 19.02.2024г. на выполнение работ по монтажу и демонтажу елок на территории пгт Лучегорск и с. Новостройка. Цена контракта 218 718,65 руб. На дату проверки исполнен в сумме 90 468,0 руб. (1-й этап).

1. В ходе проверки организации закупочной процедуры установлены следующие замечания и нарушения:

- определение и обоснование НМЦК осуществлено с нарушением требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ч. 2.2 Положения об осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд ПМО;

- анализ аукционной документации выявил расхождения между условиями, установленными проектом контракта и описанием объекта закупки.

2. Замечания и нарушения при исполнении муниципального контракта:

- имеет место нарушение установленного п.4.1 контракта, срока выполнения работ по первому этапу на два календарных дня. Меры ответственности к подрядчику за нарушение условий контракта заказчиком не применялись, что является нарушением требований ст. 34 Закона № 44-ФЗ;

- в нарушение условий контракта (п.1.1) документы, подтверждающие передачу подрядчиком и получение заказчиком элементов ели каркасного исполнения, шаров, гирлянд, ветвей из искусственной хвои, проводов отсутствуют. Подрядчиком не представлен фотоотчет.

5.2.3 В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка муниципальных контрактов, заключенных по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в ходе которой установлен случай приемки и оплаты фактически не выполненных работ (на дату приемки) по проведению лабораторных исследований поверхностных вод технического водохранилища, расположенного на территории пгт Лучегорск, на сумму 12, 39 тыс. руб.

5.2.4 Проверкой закупок, осуществленных за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий установлено, что в проверяемом периоде за счет указанных средств проведено два запроса котировок в электронной форме, по результатам которых заключено два муниципальных контракта:

- муниципальный контракт № 01206000060240000290001 от 18.03.2024г. на выполнение работ по ремонту тротуара от административного здания № 2 4 мкр до МКД № 15 4 мкр пгт Лучегорск. Цена контракта 1 616 447,0 руб., из них: за счет средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Приморского края - 1 128 280,0 руб., за счет средств бюджета округа 488 167,00 руб.  На дату проверки работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- муниципальный контракт № 01206000060240000300001 от 21.03.2024г. на выполнение работ по ремонту тротуара по улице 60 лет СССР вдоль детского парка пгт Лучегорск. Цена контракта 2 666 443,0 руб., из них: за счет средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Приморского края - 1 861 177,0 руб., за счет средств бюджета округа 805 266,0 руб.  На дату проверки работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В ходе проверки вышеуказанных закупок установлены следующие замечания и нарушения:

- по результатам проверки соблюдения порядка определения и обоснования НМЦК, установлено, что определение и обоснование НМЦК в отношении вышеуказанных закупок, осуществлено с нарушением требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ч. 2.2 Положения об осуществлении закупок для обеспечения нужд Пожарского муниципального округа;

- проверкой установлено, что подрядчиками нарушались условия заключенных контрактов (к уведомлению о готовности не прилагались акты формы КС-2 и справки формы КС-3, подписанные со стороны подрядчика, видеоматериалы фиксации хода работ отсутствуют);

- имеет место нарушение срока оплаты работ по контракту на выполнение работ по ремонту тротуара от административного здания № 2 4 мкр до МКД № 15 4 мкр пгт Лучегорск на 3 рабочих дня.

Нарушение срока оплаты за выполненные работ может указывать на наличие признаков административного правонарушения, установленных ст. 7.32.5 КоАП РФ.

6. Проверкой соблюдения принципа открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» нарушений не установлено.

Выявленные в ходе проверки нарушения порядка определения и обоснования НМЦК не способствует предупреждению преднамеренного завышения цены товаров, работ, услуг, а также объективному формированию НМЦК.

Кроме того, указанные в акте проверки нарушения подрядчиками условий контрактов, могут свидетельствовать о ненадлежащем проведении администрацией Пожарского муниципального округа экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) при их приемке.

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации Пожарского муниципального округа направлено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства.

Установленный срок представления информации о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах - не позднее 30 календарных дней со дня получения представления.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы Пожарского муниципального округа и председателя Думы Пожарского муниципального округа.

Материалы контрольного мероприятия направлены Прокурору Пожарского района.