ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Пожарского муниципального округа за 1 полугодие 2024 года

тыс. руб.

| Направления расходования бюджетных ассигнований | Фактический остаток средств дорожного фонда на 01.01.2024 | Плановые поступления на 30.06.2024 | Фактически поступило на 01.07.2024 | План бюджетных ассигнований | Исполнено на 01.07.2024 | Остаток к расходованию на 01.07.2024 | Фактический остаток средств дорожного фонда на 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2+3) | 6 | 7=5-6 | 8=(2+4)-6 |
| Доходы: | 4 063,89 | 131 242,48 | 13 069,23 |  |  |  |  |
| акцизы | 4 063,89 | 27 163,57 | 13 069,23 |  |  |  |  |
| субсидии -всего, в т.ч.: |  | 104 078,91 | 0,00 |  |  |  |  |
| - проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования до сельских населе- ных пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт |  | 96 026,46 | 0,00 |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования насе-ленных пунктов |  | 8 052,45 | 0,00 |  |  |  |  |
| Расходы: |  |  |  | 135 306,37 | 10 481,56 | 124 824,81 | 6 651,56 |
| 1. содержание дорог за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 25 469,14 | 10 112,26 | 15 356,88 | 6 651,56 |
| 2. устройство и ремонт проездов, заездов, остановок за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 3 328,20 | 0,00 | 3 328,20 | 0,00 |
| 3.повышение безопасности дорожного движения за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 1 091,06 | 292,93 | 798,13 | 0,00 |
| 4. проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования до сельских населе- ных пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт, в т.ч: |  |  |  | 96 996,42 | 76,37 | 96 920,05 | 0,00 |
| дорожный фонд ПК |  |  |  | 96 026,46 | 0,00 | 96 026,46 | 0,00 |
| дорожный фонд ПМО |  |  |  | 969,96 | 76,37 | 893,59 | 0,00 |
| 5. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: |  |  |  | 8 348,82 | 0,00 | 8 348,82 | 0,00 |
| дорожный фонд ПК |  |  |  | 8 052,45 | 0,00 | 8 052,45 | 0,00 |
| дорожный фонд ПМО |  |  |  | 296,37 | 0,00 | 296,37 | 0,00 |
| 6. проектирование, строительство, капитальный ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей за счет дорожного фонда ПМО |  |  |  | 72,73 | 0,00 | 72,73 | 0,00 |